**研发项目外包招标公告**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 规 定 |
| 1 | 采 购 人：北京方正阿帕比技术有限公司 |
| 2 | 招标编号：APBYFWB-20160415 交货方式：按研发采购合同签订指定方式交货。承包方式：中标价为含税、含运费、安装费等总包干。 |
| 3 | 招标产品：（指定项目平台技术开发） |
| 4 | 采购方式：公开招标投标材料的递交：请各投标商将投标材料密封后单独递交 |
| 5 | 供应商投标需提供以下材料：1．经年检的法人营业执照副本、税务登记证复印件(加盖公章)；2．法人授权委托书，授权人身份证复印件(加盖公章)；3．供应商简况、资格证明文件复印件(加盖公章)；4．详细的报价清单(加盖公章)； |
| 6 | 投标报价的币种为人民币，以万元为单位且小数点后不能超过两位。以大写金额为准。当单价汇总金额与总价不一致时，以单价为准，并修改总价；但单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。 |
| 7 | 交付期：按最终签订合同交货期执行 |
| 8 | 工 期：以合同为准 |
| 9 | 要求质量标准：按国家标准或企业标准执行  |
| 10 | 资金来源：北京方正阿帕比技术有限公司 |
| 11 | 报价方式：公开招标一次性报价 |
| 12 | 投标有效期：7天（日历日） |
| 13 | 开标时间、地点和联系人信息：1．开标时间：2016年04月15日2．开标地点：北京市海淀区曙光花园望河园5号楼。3．联系人：关新立  电话：010-82179736 、15601274058 孙赓 电话：010-82179547 、13601311063 |
| 14 | 投标文件递交截止时间：2016年04月22日18:00前（北京时间）地 点：北京市海淀区曙光花园望河园5号楼 |

**重要提示：投标人的投标文件对这些重要条款的实质性不满足或负偏离，将导致其投标为无效投标。**

**项目时间要求：**

2016年4月22日前提供擎好网项目各页面的[demo](http://www.baidu.com/link?url=zEtDtJLLGpV_FXYQgz9virbycOY4UzMn_pAxQIP8wk9gpFxxXn2MT4DuJ6-TfxJD8UE2kz-Mo1CBsH0Urtq4QO28h4cPOIAbBp3YO-ALShW)设计图。

2016年4月22日前完成方正阿帕比与报社的商务合同签订。

2016年6月30日前完成项目的开发及现场部署

2016年7月15日前完成项目培训、联调、测试。

2016年7月16日完成系统正式上线。

**技术需求统计：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **渠道** | **功能** | **描述** |
| **PC端** | **资讯阅读** | 展示各栏目、频道以及资讯的详细内容。后台可配置栏目和频道的名称并选择模板样式。 |
| **专题浏览** | 展示专题的概要、详细及专题包含的具体内容，可嵌入新浪微博的关键词搜索。后台支持内容配置及模板选择。 |
| **评论分享** | 客户可针对资讯内容进行评论、收藏并支持分享至微信、微博等公共社交平台。后台需对评论内容进行审核。 |
| **内容发布** | 可选组件如右图、提取关键词并有显示 |
| **发起投票** | 针对某一话题、事件等发起投票、调查，客户线上提交答案，显示投票结果及简单的图形分析。后台支持投票内容维护，并能根据内容进行计算，展示分析结果。 |
| **主题互动** | 网站发起线上活动，采用编辑+嘉宾+网友文字互动的形式，进行提问、评论等。后台支持主题、内容的发布，以及编辑审核、嘉宾回复。 |
| **视频观看** | 支持上传本地各类视频文件，后台可自动转码为mp4,添加水印，可在视频前加人广告代码，暂停时可加广告代码，支持在线播放视频，并可对视频内容进行评论分享等 |
| **图片浏览** | 支持在线浏览图片资讯，组图模式，水印，组图最后一页可植入图片广告或代码广告（类似网易组图） |
| **广告设置** | 横幅广告为主，辅助插屏、对联等广告形式。后台支持管理和自定义，区块+代码=广告项。 |
| **登录注册** | 客户通过第三方账号，如微信、新浪微博、QQ授权登录（即注册）。 |
| **用户管理** | 用户相关的内容管理，包括头像、个人信息、收藏、积分、评论 |
| **积分兑换** | 支持用户使用积分兑换奖品。后台支持积分规则设置、奖品维护等。 |
| **内容检索** | 关键字模糊检索全站资讯内容 |
| **资讯抓取** | 跨站抓取新闻资讯、抓取新闻图片可本地化、自动提取关键词 |
| **移动端下载** | 移动端介绍及扫码下载、微信关注 |
| **移动端** | **资讯阅读** | 展示各栏目、频道以及资讯的详细内容。后台可配置栏目和频道的名称并选择模板样式。 |
| **专题浏览** | 展示专题的概要、详细及专题包含的具体内容，可嵌入新浪微博的关键词搜索。后台支持内容配置及模板选择。 |
| **评论分享** | 客户可针对资讯内容进行评论、收藏并支持分享至微信、微博等公共社交平台。后台需对评论内容进行审核。 |
| **发起投票** | 针对某一话题、事件等发起投票、调查，客户线上提交答案，显示投票结果及简单的图形分析。后台支持投票内容维护，并能根据内容进行计算，展示分析结果。 |
| **主题互动** | 网站发起线上活动，采用编辑+嘉宾+网友文字互动的形式，进行提问、评论等。后台支持主题、内容的发布，以及编辑审核、嘉宾回复。 |
| **视频观看** | 支持在线播放视频，并可对视频内容进行评论分享等 |
| **图片浏览** | 支持在线浏览图片资讯 |
| **广告设置** | 横幅广告、开屏广告、插屏广告等，嵌入百度广告插件。后台支持管理和自定义，区块+代码=广告项 |
| **登录注册** | 客户通过第三方账号，如微信、新浪微博、QQ授权登录（即注册）。 |
| **用户管理** | 用户相关的内容管理，包括头像、个人信息、收藏、积分、评论 |
| **积分兑换** | 支持用户使用积分兑换奖品。后台支持积分规则设置、奖品维护等。 |
| **内容检索** | 关键字模糊检索全站资讯内容 |
| **资讯抓取** | 跨站抓取新闻资讯 |
| **功能设置** | 字体字号、清理缓存、关于我们 |
| **后台** | **权限管理** | 后台功能及权限配置、使用者角色及权限分配、管理 |
| **资讯管理** | 栏目配置、内容管理、模板管理、内容审核等 |
| **专题管理** | 内容设置、模板选择等 |
| **主题互动** | 角色设置、内容维护、回帖审核等 |
| **评论管理** | 评论审核、敏感词维护、评论增删改查等 |
| **广告管理** | 广告样式、尺寸、位置、内容及链接等设置 |
| **数据统计** | 会员统计、内容统计、PV统计、评论统计 |
| **积分管理** | 积分规则设置、积分兑换 |
| **xml定制** | 栏目内容支持xml或json格式输出；后台可对xml进行编辑、修改 |
| **移动端** | 针对客户端的个性化设置，如版本管理等 |
| **附加** | **生活服务** | 便民服务接口资源，水电费、公积金、查违章、充话费、优惠卷、餐饮等服务，PC端、移动端提供接入  |